# 01. REQUIREMENTS & TASK BREAKDOWN

Clone eBay - Nhóm 1: Buyer

# 1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này là nguồn thống nhất về phạm vi nghiệp vụ Buyer trước khi code. Mọi feature, business rule, acceptance criteria, priority và dependency của Buyer nên được đối chiếu với tài liệu này trước khi implement.

Thống nhất feature nào thuộc scope hiện tại.

Phân biệt requirement bắt buộc, feature bổ sung sát eBay và feature để dành cho phase sau.

Làm cơ sở chia task, review code, viết API và kiểm thử.

Giảm tình trạng mỗi thành viên tự hiểu nghiệp vụ theo một cách khác nhau.

# 2. Priority

| Priority | Ý nghĩa | Nguyên tắc |
| --- | --- | --- |
| P0 | Core - bắt buộc chạy được | Phải hoàn thành trước khi tích hợp/demo. |
| P1 | Important - nên có | Làm sau P0, không được phá P0. |
| P2 | Extension - bổ sung | Chỉ làm khi P0/P1 ổn định. |

# 3. Scope đã chốt

| Module | Feature | Priority | In scope | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Account | Register email/password | P0 | Yes | Verify email |
| Account | Login/Logout | P0 | Yes | JWT |
| Account | Phone OTP verification | P0 | Yes | Có thể mock OTP ở dev |
| Account | Google/Facebook login | P0 | Yes |  |
| Profile | View/Update profile | P0 | Yes |  |
| Address | Multiple + default address | P0 | Yes | Checkout/shipping/tax |
| Product | List/Search/Filter/Sort/Pagination | P0 | Yes |  |
| Product | Listing Detail | P0 | Yes | Seller, rating, buying format |
| Cart | Local + server cart | P0 | Yes | Có thể merge khi login |
| Checkout | Authenticated checkout | P0 | Yes |  |
| Checkout | Guest checkout | P0 | Yes | Không có account-linked history |
| Checkout | Coupon | P1 | Yes | Server validation |
| Checkout | Gift Card | P2 | Optional | Authenticated only |
| Shipping | FREE/FLAT/CALCULATED | P0 | Yes | Calculated theo rule project |
| Tax | Tax theo region | P0 | Yes | Project simulation |
| Import | Import/customs | P2 | Later | Extension point, mặc định 0 |
| Payment | PayPal mock | P0 | Yes |  |
| Payment | COD mock | P0 | Yes | Không PAID ngay |
| Order | Create/History/Detail | P0 | Yes |  |
| Order | Cancel request | P1 | Yes |  |
| Return | Return request | P1 | Yes |  |
| Refund | Refund state | P1 | Yes |  |
| Review | Product review | P1 | Yes |  |
| Notification | Order/Promo/System | P1 | Yes |  |
| Watchlist | Add/Remove | P1 | Yes |  |
| Auction | Place Bid | P0 | Yes | Realtime |
| Auction | Automatic/Proxy Bidding | P0 | Yes |  |
| Auction | Highest Bidder | P0 | Yes |  |
| Auction | Determine Winner | P0 | Yes | Scope hiện tại dừng tại Winner |
| Auction | Retract Bid | P1 | Later |  |
| Auction | Winner unpaid | P1 | Later | Thiết kế trước |
| Auction | Second Chance Offer | P2 | No |  |
| Best Offer | Offer/Counter/Accept | P2 | No |  |

# 4. Actor & Main Flows

## 4.1 Registered Buyer

Register/Login → Browse/Search → Listing Detail → Cart/Buy/Bid → Checkout → Address → Shipping → Coupon → Tax/Shipping Calculation → Payment → Order → Purchase History

## 4.2 Guest Buyer

Browse/Search → Product Detail → Cart/Buy It Now → Guest Checkout → Email → Address → Shipping → Payment Info → Confirm & Pay

Guest không có saved address.

Guest không có account purchase history.

Guest không dùng account-linked Gift Card.

Guest không tham gia Auction trong scope hiện tại.

## 4.3 Auction Buyer

Auction Listing → Maximum Bid → Server Validate → Automatic Bidding → Persist → SignalR Broadcast → Highest Bidder → Auction End → Winner

# 5. Business Rules

| Rule ID | Business Rule | Scope |
| --- | --- | --- |
| BR-AUTH-001 | Email phải unique. | Account |
| BR-AUTH-002 | Password phải hash, không lưu plaintext. | Account |
| BR-AUTH-003 | Tài khoản phải hoàn tất verify theo flow project trước khi bidding. | Account/Auction |
| BR-AUTH-004 | OTP có expiry, attempt limit, resend limit. | Account |
| BR-ADDR-001 | Một user có nhiều address nhưng chỉ một default. | Address |
| BR-CART-001 | Item trong cart không giữ hàng. | Cart |
| BR-CART-002 | Price/stock phải validate lại khi checkout. | Cart/Checkout |
| BR-CHK-001 | Server tự tính subtotal, discount, shipping, tax, total. | Checkout |
| BR-CHK-002 | Guest checkout yêu cầu email + shipping address + payment info. | Checkout |
| BR-CHK-003 | Gift Card chỉ authenticated user nếu feature bật. | Checkout |
| BR-SHIP-001 | Shipping type: FREE, FLAT_RATE, CALCULATED. | Shipping |
| BR-SHIP-002 | Buyer chỉ chọn shipping option listing hỗ trợ. | Shipping |
| BR-SHIP-003 | CALCULATED dựa trên region, weight, service. | Shipping |
| BR-SHIP-004 | Đổi address/option phải recalculate shipping. | Shipping |
| BR-TAX-001 | Tax xác định theo delivery region. | Tax |
| BR-TAX-002 | Tax tính lại khi address/discount đổi taxable amount. | Tax |
| BR-TAX-003 | Tax lưu riêng subtotal/shipping. | Tax |
| BR-IMP-001 | Import/customs chưa P0; calculator mặc định trả 0. | Import |
| BR-PAY-001 | PaymentStatus và OrderStatus độc lập. | Payment/Order |
| BR-PAY-002 | COD không chuyển PAID ngay. | Payment |
| BR-AUC-001 | Chỉ authenticated/eligible buyer được bid. | Auction |
| BR-AUC-002 | Bid phải đạt minimum bid tại thời điểm server xử lý. | Auction |
| BR-AUC-003 | Maximum Bid giữ kín. | Auction |
| BR-AUC-004 | Automatic Bidding không vượt Maximum Bid. | Auction |
| BR-AUC-005 | Maximum bằng nhau: bidder đặt trước ưu tiên. | Auction |
| BR-AUC-006 | Bid processing phải có transaction + concurrency protection. | Auction |
| BR-AUC-007 | Chỉ SignalR broadcast sau commit. | Auction |
| BR-AUC-008 | Không nhận bid sau endTime. | Auction |
| BR-AUC-009 | Auction end xác định đúng một winner từ bid hợp lệ. | Auction |

# 6. Shipping & Tax Project Rules

## 6.1 Calculated Shipping

shippingFee = baseFee + weightFee + regionFee + serviceSurcharge

| Component | Rule | Giá trị đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Base fee | Mọi calculated shipment | 30,000 VND |
| Weight fee | <=1kg / 1-3kg / 3-5kg / >5kg | 0 / 15,000 / 30,000 / 50,000 |
| Region fee | LOCAL / DOMESTIC / REMOTE | 0 / 20,000 / 40,000 |
| Service surcharge | STANDARD / EXPRESS | 0 / 30,000 |

Đây là công thức mô phỏng project, không phải công thức chính thức của eBay.

## 6.2 Tax by Region

| Region | Tax Rate | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| REGION_A | 0% | Project simulation |
| REGION_B | 5% | Project simulation |
| REGION_C | 8% | Project simulation |
| REGION_D | 10% | Project simulation |

taxableAmount = itemSubtotal - eligibleDiscount
Tax = taxableAmount × taxRate

# 7. Payment & Order Status

| Type | Status | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Payment | PENDING | Chưa thanh toán xong |
| Payment | PROCESSING | Đang xử lý |
| Payment | PAID | Thanh toán thành công |
| Payment | FAILED | Thanh toán thất bại |
| Payment | REFUNDED | Đã hoàn tiền |
| Order | PENDING_PAYMENT | Order chưa paid |
| Order | AWAITING_SHIPMENT | Chờ seller giao |
| Order | SHIPPED | Đã ship |
| Order | DELIVERED | Đã giao |
| Order | CANCEL_REQUESTED | Buyer yêu cầu hủy |
| Order | CANCELLED | Đã hủy |
| Order | RETURN_REQUESTED | Yêu cầu return |
| Order | RETURNED | Đã return |

COD: PaymentStatus = PENDING khi tạo order; không được coi là PAID ngay.

# 8. Acceptance Criteria

| Feature | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| Register | Email chưa tồn tại | Nhập dữ liệu hợp lệ + verify | Account tạo thành công, password hash. |
| Guest Checkout | Guest có item hợp lệ | Nhập email/address/shipping/payment | Order tạo không cần account. |
| Calculated Shipping | Có weight/region/service | Preview checkout | Fee đúng rule project. |
| Tax | Có delivery region | Preview/recalculate | Tax đúng rate của region. |
| Cart | Giá/stock đổi | Checkout | Dùng dữ liệu mới hoặc báo lỗi. |
| Bid | Auction ACTIVE | Đặt maximum hợp lệ | Bid lưu + price/highest bidder đúng. |
| Realtime Bid | Nhiều client xem auction | Bid commit | Client nhận update SignalR. |
| Auction End | endTime đến | Resolver chạy | Khóa bid và xác định winner. |
| Payment | Order hợp lệ | Mock success/fail | PaymentStatus đúng. |

# 9. Dependencies

| Module | Phụ thuộc | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Checkout | Cart, Address, Shipping, Tax, Coupon, Payment | Không rải logic tiền ở controller |
| Order | Checkout, Payment | Lưu snapshot giá/fee/tax |
| Auction | Auth, Listing, User, SignalR | Logic ở Application Service |
| Tax | Address/Region | Calculator riêng |
| Shipping | Listing/package + Address + Service | Calculator riêng |
| Guest Checkout | Product, Cart, Shipping, Tax, Payment | Không bắt buộc User entity |

# 10. Task Breakdown

| Workstream | Tasks | Priority | Dependency | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | Register/Login/JWT/verify/Profile | P0 | - | TBD |
| Catalog | List/Detail/Search/Filter/Paging | P0 | - | TBD |
| Cart | Local/server cart | P0 | Catalog/Auth | TBD |
| Address | CRUD + default | P0 | Auth | TBD |
| Shipping | FREE/FLAT/CALCULATED | P0 | Address/Listing | TBD |
| Tax | RegionTaxCalculator | P0 | Address | TBD |
| Checkout | Preview/Confirm/Guest/Auth | P0 | Cart/Shipping/Tax | TBD |
| Payment | PayPal mock + COD | P0 | Checkout | TBD |
| Order | Create/History/Detail | P0 | Checkout/Payment | TBD |
| Auction | Bid/Proxy/Concurrency/Winner | P0 | Auth/Listing | TBD |
| Realtime | AuctionHub | P0 | Auction | TBD |
| Coupon | Validate/Apply | P1 | Checkout | TBD |
| After-sale | Cancel/Return/Refund | P1 | Order/Payment | TBD |
| Review/Watchlist | Review + Watchlist | P1 | Order/Auth | TBD |
| Notification | Order/Auction/System | P1 | Multiple | TBD |

# 11. Out of Scope hiện tại

Second Chance Offer

Full Best Offer negotiation

Import/customs engine thật

Carrier API thật

Tax engine thật theo jurisdiction

Auction winner unpaid ở P0

Social login nếu chưa đủ thời gian

# 12. Definition of Done

Build thành công và không phá develop.

Swagger có request/response.

Business rule quan trọng có test/test case.

Không hard-code secret.

Migration chạy từ DB sạch.

Error đúng convention.

Đã integration test dependency chính.

# 13. Nguồn đối chiếu

Requirement gốc: Ebay Clone Requirements - Nhóm 1 Buyer.

eBay Checkout: https://www.ebay.com/help/buying/paying-items/checkout?id=4036

eBay Calculated Shipping: https://www.ebay.com/sellercenter/shipping/calculated-shipping-rates

eBay Tax: https://www.ebay.com/help/buying/paying-items/paying-tax-ebay-purchases.html?id=4771

eBay Automatic Bidding: https://www.ebay.com/help/buying/bidding/automatic-bidding?id=4014